重庆邮电大学

采购合同

| 甲 方（需方） | 重庆邮电大学 |
| --- | --- |
| 乙 方（供方） | 西安博达软件股份有限公司 |
| 项 目 名 称 | 校园主页升级改版 |
| 采购项目编号 | CYZC202507130001 |
| 合 同 金 额 | ￥95800.00元 |
| 签约时间 | 年 月 日 |
| 签 约 地 点 | 重庆邮电大学 |
| 项目完成时间 | 合同签订后30日历日完成升级改版服务 |
| 使 用 单 位 | 教育信息化办公室 |

经供需双方协商一致，达成以下购销合同：

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 合计 （元) | 服务商 （全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园主页升级改版 | 对校园主页网站进行升级改版，具体服务内容见附件1 | 1 | 项 | 95800.00 | 95800.00 | 西安博达软件股份有限公司 |
| 2 | 项目质保服务 | 校园主页网站质保服务，具体服务内容见附件2 | 1 | 项 | 0 | 0 | 西安博达软件股份有限公司 |

| 总计人民币（小写）：￥95800.00元 |  |
| --- | --- |
| 总计人民币（大写）: 玖万伍仟捌佰元整 |  |
| 特别说明： 合同金额包括但不限于完成本项目所需的商品价、人工费、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、各类税费等一切费用。 |  |
| - 服务要求和标准：乙方提供的服务必须完全符合国家有关标准和规范，不得违反法律法规，确保安全、服务到位，服从甲方安排管理。 1.服务要求：对校园主页网站进行全新的响应式建站，保障主页网站的正常运行 2.服务期限：两年 3.服务地点:远程或现场 4.服务措施： 4.1 校园主页升级改版 合同签订后需在三十日历日之内完成主页升级改版，上线前需提供安全测试报告 4.2 质保服务 自验收之日起，提供三年的质保服务，包括网站BUG修改、兼容性优化、故障诊断等，服务方式如下： （1）远程服务 供方应当为需方提供技术援助电话，解答需方在使用中遇到的问题，在4小时内为需方提出解决问题的建议。需方不能解决的问题，由供方通过远程服务的方式进行解决。 （2）现场服务 需方遇到使用及技术问题，远程服务2小时内不能解决的，供方应在12小时内到达现场进行处理，确保网站正常运行。 |  |
| - 甲方的权利和义务： 1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量和设备技术条件。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。 2.甲方有权依据双方签订的考核办法对乙方提供的服务进行定期考核。当考核结果未达到标准时，有权依据考核办法约定的数额扣除履约保证金。 3.负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。 4.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。 5.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。 |  |
| - 乙方的权利和义务： 1.对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。 2.根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。 3.及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。 4.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。 5.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。 |  |
| - 验收及付款方式： 1.服务实施前乙方提供服务方案，经甲方同意后按照服务方案和甲方管理要求实施，服务实施过程中服从甲方安排管理。 2.乙方按采购合同提供服务，由甲方组织对服务进行验收。经验收合格后或者按照考核办法考核合格后，甲方出具项目验收报告。 3.验收合格后，甲方凭发票、合同、验收报告等资料以转账方式向乙方支付合同款。 |  |
| - 违约责任： 1.因乙方工作人员在履行过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿和法律责任。 2.因乙方原因不能按期提供服务的，每延迟一日应向甲方偿付合同总价的千分之二作为违约金。 3.乙方提供的服务不符合要求或不符合合同约定，应在甲方发出通知之日起十日内进行整改。否则，每延期一天，按合同总价的千分之二向甲方支付违约金。 4.若乙方违反售后服务条款，每违反一例须扣除履约保证金的10%作为违约金。 5.甲方不能按期付款的，自逾期之日起每日按合同金额的千分之二支付违约金。 6.其他未尽事宜，双方友好协商解决，或者按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条款执行。 |  |
| - 不可抗力事件处理： 1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并提供有关权威机构出具的证明。 3.不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。 |  |
| - 其他约定事项： 1.甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2.本合同涉及的采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 3.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向甲方所在地仲裁机构提请仲裁。 4.本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，经甲乙双方签字盖章生效，具有同等法律效力。 5.本合同需双面打印，加盖甲乙双方骑缝章。 |  |
| 甲方：重庆邮电大学 地址：重庆市南岸区崇文路2号 统一社会信用代码：125000004504018996 联系电话：023-62461341 联系人姓名：陶佳 联系人手机：15213022216 开户银行：工行重庆分行南山支行 甲方开户行行号：102653001137 账号：3100027409008801204 授权代表(签字)： | 乙方： 地址： 电话： 联系人姓名： 联系人手机： 开户银行： 开户银行行号: 账号： 授权代表(签字)： |
| 合同签约地点：重庆邮电大学 |  |